|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інформація про виконання програми станом на** | | | | | | | **01.04.** | **2024 року** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки** | | | | | | | | | |
|  | **затверджена 08.02.2024 року, № 94-36/2024** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **1017520** |  | **Реалізація національної програми інформатизації** | | | | | |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | **270 800.00** | **240 800.00** | **30 000.00** | **35 653.00** | **35 653.00** | **0.00** | **235 147.00** | **205 147.00** | **30 000.00** | Кошти будуть використані до кінця року |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми | | | | | |  |  |  |  |
|  | - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; | | | | | | | | | |
|  | - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; | | | | | | | | | |
|  | - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; | | | | | | | | | |
|  | - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; | | | | | | | | | |
|  | - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; | | | | | | | | | |
|  | - введення системи електронного підпису; | | | | | | | | | |
|  | - впровадження систем технічного захисту інформації; | | | | | | | | | |
|  | - модернізація локальної мережі. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Завдання/напрями/заходи** | | **Відповідальний виконавець** | | **Планові обсяги  фінансування, грн** | | **Фактичні обсяги  фінансування, грн** | | **Стан виконання завдань  (результативні показники виконання програми)** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | 15 000 | 30 000 | 0.00 | 0.00 |  | |
| 2 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | 225 800 | 0 | 35 653.00 | 0.00 | Оплата послуг Інтернет = 12 976 грн. Сертифікати на КЕП = 3 234 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 19 443 грн. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму | | | |  | | Тетяна БАССАК | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т.в.о. головного бухгалтера | | | |  | | Оксана МЕДВІДЬ | |  |