|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інформація про виконання програми станом на** | | | | | | | **01.07.** | **2024 року** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки** | | | | | | | | | |
| **затверджена 08.02.2024 року, № 94-36/2024** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **1017520** |  | **Реалізація національної програми інформатизації** | | | | | |
|  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| **325 300.00** | **243 300.00** | **82 000.00** | **102 082.48** | **75 082.48** | **27 000.00** | **-223 217.52** | **-168 217.52** | **-55 000.00** | Наявна кредиторська заборгованість по СФ  в сумі 25 000 грн  (комп’ютер для централізованої бухгалтерії) Залишок плану буде використано до кінця року. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми | | | | | |  |  |  |  |
| - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; | | | | | | | | | |
| - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; | | | | | | | | | |
| - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; | | | | | | | | | |
| - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; | | | | | | | | | |
| - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; | | | | | | | | | |
| - введення системи електронного підпису; | | | | | | | | | |
| - впровадження систем технічного захисту інформації; | | | | | | | | | |
| - модернізація локальної мережі. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання/напрями/заходи** | | **Відповідальний виконавець** | | **Планові обсяги  фінансування, грн** | | **Фактичні обсяги  фінансування, грн** | | **Стан виконання завдань  (результативні показники виконання програми)** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | 17 500 | 82 000 | 0.00 | 27 000.00 | ноутбук для централізованої бухгалтерії | |
| *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | | *Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури* | | 225 800 | 0 | 75 082.48 | 0.00 | Оплата послуг Інтернет = 30 652.48 грн. Сертифікати на КЕП = 5 544 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 38 886 грн. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління культури і туризму | | | |  | | Тетяна БАССАК | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер | | | |  | | Валентина ДАВИДЕНКО | |  |